Выписка из протокола № 5

Заседания Правления КЭПК «Солнечный Берег»

г.Санкт-Петербург                                                                                               01.09.2011г.

I. Присутствовали члены Правления   КЭПК «Солнечный Берег»:

1.Мартышов Максим Павлович –Председатель правления КЭПК «Солнечный Берег»      (участок №93);

2.Алексеев Дмитрий Анатольевич (участок №172);

3.Гудь Андрей Николаевич (участок №37);

4.Цыпленко Сергей Александрович (участок №104);

5.Лось Александр Александрович ( участок №161);

Также на заседании Правления присутствовала юрист КЭПК Гудь О.В.

Всего количество членов Правления КЭПК «Солнечный Берег» на дату проведения заседания Правления 01.09.2011г. составляет 5 (пять) человек. Общее количество членов Правления КЭПК «Солнечный Берег» 7 (семь) человек согласно протоколу годового Общего собрания № 16/02-11 от 16.02.2011.

Кворум для принятия решений Правления  КЭПК «Солнечный Берег» имеется.

Начало Правления: 19 часов 30 минут

Окончание Правления: 23:00 минут

II. Повестка дня и принятые решения

- На период 01.09.2011г. компания ООО «УК «ПулЭкспресс» представила проект  производства работ по устройству асфальтобетонного покрытия (ППР)  поселковой дороги для КЭПК «Солнечный Берег». По итогам рассмотрения ППР выяснилось, что проект на строительство дороги отсутствует, следовательно, на основании ППР (в существующем виде) контроль надзорной организации за строительством дороги  будет ненадлежащим. Также выяснилось, что ППР имеет ряд технических пробелов и противоречий. На основании этого, необходимо подготовить письмо в адрес ООО «УК «Пул Экспресс» о доработке ППР, а именно: запросить план организации рельефа, уточнить конструктивные разрезы, общую площадь дороги и т.д. Указать в письме срок начала работ по строительству дороги с 12.09.2011г., а также назначить встречу на 05.09.2011г.  с ген.директором  ООО «УК «ПулЭкспресс» в целях урегулирования всех вопросов (в том числе юридических), связанных с началом производства работ.  Поручить подготовить данное письмо члену правления КЭПК «Солнечный Берег» Гудь А.Н.

- По итогам подготовки официальной информации о нарушениях регламента поселка «Солнечный Берег» от 16.02.2011г., управляющим Чугуновым А.А. были определены собственники земельных участков, которые систематически нарушают существующий  регламент поселка «Солнечный Берег» от 16.02.2011г. В связи с этим, юристом КЭПК была разработана типовая форма уведомления для собственников: о существующих нарушениях регламента с последующим их устранением.  Данный вопрос был вынесен на обсуждение и голосование.

3. В настоящее время на участках №130 и №131 (собственники Родионов А.Н и Родионова Е.Н.) производятся строительные работы, в ходе которых вывялены грубые нарушения регламента поселка «Солнечный Берег» от 16.02.2011г., а именно: захламляется инженерный коридор, испорчен газон вдоль дороги, повреждена дорога и т.д. В связи с этим, поручить юристу КЭПК Гудь О.В. подготовить уведомления о нарушениях регламента с указанием сроков, в течение которых, собственникам необходимо устранить за свой счет существующие нарушения регламента.

4. В связи с тем, что на период 01.09.2011г. определенное количество собственников земельных участков КЭПК имеют существенную задолженность по членским и целевым взносам перед  КЭПК «Солнечный Берег», юристу КЭПК необходимо начать исковое производство о взыскании задолженности с 01 ноября 2011г.

5. В связи с тем, что в настоящий период  КЭПК не располагает  официальной информацией о строительстве подводящего газопровода, несмотря на то, что  14.03.2011г. в адрес ООО «Управляющая компания «ПулЭкспресс» членами правления КЭПК был направлен информационный запрос об актуализации информации о строительстве подводящего газопровода среднего давления к КЭПК «Солнечный Берег». Таким образом, существует объективная необходимость в повторном информационном запросе в компанию ООО «Управляющая компания «ПулЭкспресс» о статусе проекта на строительство подводящего газопровода среднего давления. Таким образом поручить юристу КЭПК Гудь О.В. и члену правления КЭПК Лось А.А. составить вышеуказанный информационный запрос.

Замечания по порядку и ходу ведения заседания, по ведению протокола, по подведению итогов голосования  отсутствуют.

- Назначить следующую дату собрания членов правления КЭПК «Солнечный Берег» на первую декаду октября   2011г.

Председатель правления КЭПК «Солнечный Берег»__________________/Мартышов М.П./